План выполнения дипломного проекта на тему
Система управления и контроля сетевых устройств на основе простого протокола управления сетями

студента гр. 111131
Грачева Дениса

научный руководитель:
Курасов Юрий Викторович

№ недели	Описание	Отметка / о выполнении
1 / 27.10 - 02.11	Разработка диаграммы классов и использования. Подбор материала для литературного обзора, подготовка введения
2 / 03.11 - 09.11	Реализация библиотек для работы с SNMP (минимум) согласно диаграмме классов
3 / 10.11 - 16.11	Разработка базовой структуры методов для взаимодействия между пользователем и SNMP
4 / 17.11 - 23.11	Частичное написание документации
5 / 24.11 - 30.11	Окончательная разработка библиотеки для работы с SNMP и их отладка.
6 / 01.12 - 07.12	Разработка окончательной структуры методов / между пользователем и SNMP
7 / 08.12 - 14.12	Окончательное написание документации
8 / 15.12 - 21.12	Написание литературного обзора и введения
9 / 22.12 - 28.12	Отладка, тестирование полученного ПО