№	Описание	Время проведения	Подпись
1	Получение задания	6.10.2014
2	Чтение технической литературы	6.10.2014 — 1.11.2014
3	Разработка архитектуры ПО.	1.11.2014 — 14.11.2014
4	Разработка обертки для взаимодействия с библиотеками для чтение MIB-ов	15.11.2014 - 20.11.2104
5	Разработка базовой структуры методов	20.11.2104 — 30.11.2014
6	Частичное написание документации	20.11.2104-30.11.2014
7	Написание введения, литературного обзора	20.11.2104-30.11.2014
8	Разработка основного функционала	30.11.2104-15.12.2014
9	Частичное написание документации	30.11.2104-15.12.2014
10	Написание проектной части	30.11.2104-15.12.2014
11	Тестирование ПО	15.12.2104-30.12.2014

План выполнения дипломного проекта на тему
Система управления и контроля сетевых устройств на основе простого протокола управления сетями.
студента гр. 111131
Грачева Дениса
научный руководитель:
Курасов Юрий Викторович

№ недели	Описание	Отметка / о выполнении
1 / 27.10 / - / 02.11	Написание библиотеки стандартных инструкций SNMP
2 / 03.11 / - / 09.11
3 / 10.11 / - / 16.11
4 / 17.11 / - / 23.11
5 / 24.11 / - / 30.11
6 / 01.12 / - / 07.12
7 / 08.12 / - / 14.12
8 / 15.12 / - / 21.12
9 / 22.12 / - / 28.12