 Назначение и цели создания системы

Наименование системы

Полное наименование

Система управления и контроля сетевых устройств на основе простого протокола управления сетями.

Назначение системы.

Система предназначена для сбора статистики, журналов событий и управления cетевыми устройствами. В понятие устройства входят коммутаторы, IP телефоны,
ЭВМ, контроллеры СКУД, IP видеокамеры и т.д.

Цели создания системы

Оптимизация администрирования и мониторинга ЛВС.

Краткое наименование

СКЛВС

Характеристика объектов организации

Структурное подразделение	Наименования процесса	Решение об автоматизации
ИВЦ МГИУ	Мониторинг активного оборудования ЛВС	Частичное

В Мониторинг активного оборудования ЛВС входит:

1. Получение общих данных об устройстве (например, идентификатор поставщика, время последней инициализации системы).
2. Получение параметров сетевых интерфейсов устройства (например, их количество, типы, скорости обмена, максимальный размер пакета).
3. Сбор трафика - средней интенсивности общего трафика сети, средней интенсивности потока пакетов с определенным типом ошибки и т.п.

Краткое описане API пользовательского интерфейса:

Описание SNMP:

Сроки проведения работ:

№	Описание	Время проведения	Подпись
1	Получение задания	6.10.2014
2	Чтение технической литературы	6.10.2014 — 1.11.2014
3	Разработка архитектуры ПО.	1.11.2014 — 14.11.2014
4	Разработка обертки для взаимодействия с библиотеками для чтение MIB-ов	15.11.2014 - 20.11.2104
5	Разработка базовой структуры методов	20.11.2104 — 30.11.2014
6	Частичное написание документации	20.11.2104-30.11.2014
7	Написание введения, литературного обзора	20.11.2104-30.11.2014
8	Разработка основного функционала	30.11.2104-15.12.2014
9	Частичное написание документации	30.11.2104-15.12.2014
10	Написание проектной части	30.11.2104-15.12.2014
11	Тестирование ПО	15.12.2104-30.12.2014