План выполнения дипломного проекта на тему
Система управления и контроля сетевых устройств на основе простого протокола управления сетями

студента гр. 111131
Грачева Дениса Геннадьевича

научный руководитель:
Курасов Юрий Викторович

№ недели	Описание	Отметка / о выполнении
1 / 27.10 - 02.11	Разработка диаграммы классов и использования. Подбор материала для литературного обзора, подготовка введения
2 / 03.11 - 09.11	Реализация библиотек для работы с SNMP (минимум) согласно диаграмме классов. / Создание ROR приложения (минимум).
3 / 10.11 - 16.11	Создание обертки для работы с бд на С++ и его тестирование
4 / 17.11 - 23.11	Реализация приложения для работы с бд конкретно для SNMP. (Автоматическое создание бд, таблиц и т.п.)
5 / 24.11 - 30.11	Релизация примитивного SNMP manager
6 / 01.12 - 07.12	Реализация SNMP manager на select.
7 / 08.12 - 14.12	Объеденение 4 и 6 пунктов.
8 / 15.12 - 21.12	Написание литературного обзора и введения
9 / 22.12 - 28.12	Отладка, тестирование полученного ПО