**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего профессионального образования**

**«Московский государственный индустриальный университет»**

**ФГБОУ ВПО «МГИУ»**

**ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ**

Кафедра информационных систем и технологий

|  |  |
| --- | --- |
| **Практикант:** | Д.Г.Грачев |
| **Группа:** | *111131* |
| **Направление:** | *230100 «Информатика и вычислительная техника»* |
| Сроки прохождения профессионально-производственной практики: с 01.09.2014 по 28.12.2014  Место прохождения практики: *«ИВЦ МГИУ»*  Научный руководитель практики Ю.В.Курасов  (Ф.И.О., степень, звание, должность) | |

**Дневник профессионально-производственной практики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные этапы** | **Сроки** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | Разработка диаграммы классов и использования. | 27.10 - 02.11 |  |
| 2 | Реализация библиотек для работы с SNMP (минимум) согласно диаграмме классов. Создание ROR приложения (минимум). | 03.11 - 09.11 |  |
| 3 | Создание обертки для работы с бд на С++ и его тестирование | 10.11 - 16.11 |  |
| 4 | Реализация приложения для работы с бд конкретно для SNMP. (Автоматическое создание бд, таблиц и т.п.) | 17.11 - 23.11 |  |
| 5 | Релизация примитивного SNMP manager | 24.11 - 30.11 |  |
| 6 | Реализация SNMP manager на select. | 01.12 - 07.12 |  |
| 7 | Объеденение 4 и 6 пунктов | 08.12 - 14.12 |  |
| 8 | Отладка, тестирование полученного ПО | 15.12 - 28.12 |  |